ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,

АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

04.10.2000  N 7/7-1010

Про врахування коштів

на утримання служби замовника

в інвесторській кошторисній документації

При складанні   інвесторської   кошторисної   документації  в

главі 10 зведеного кошторисного розрахунку враховуються  кошти  на

покриття витрат   з   утримання   служби   замовника   в   розмірі

2,5 відсотків від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного

розрахунку.

Використання зазначених   коштів   здійснюється  на  підставі

кошторисів доходів  і  видатків,  складених  та   затверджених   у

встановленому порядку, пропорційно обсягам виконаних робіт.

При цьому  витрати  виконання  функцій  замовника залежно від

етапів здійснення будівництва усереднено розподіляються:

- підготовчо-організаційний етап (вибір площадки будівництва;

складання договору  на  проведення  проектно-вишукувальних  робіт;

надання вихідних даних для проектування;  отримання технічних умов

та архітектурно-планувального завдання тощо) - 15%;

- здійснення  будівельно-монтажних  робіт (ведення технічного

нагляду за будівництвом,  уточнення  обсягів  виконаних  робіт  та

проведення взаєморозрахунків;  забезпечення  об'єктів  будівництва

матеріалами і устаткуванням поставки замовника тощо) - 75%;

- введення  об'єктів  в  експлуатацію  (здійснення контролю і

технічного нагляду за своєчасним виконанням  пусконалагоджувальних

робіт; визначення  балансової  вартості  об'єкту;  участь в роботі

робочої та   приймальної   комісії   з    приймання    закінченого

будівництвом об'єкту тощо) - 10%.

З виходом   цього   листа,   лист  Держкоммістобудування  від

16.10.96 N 6/399 ( v_399243-96 ) втрачає чинність.

Голова Комітету                                       В.М.Гусаков

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ

МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ

Л И С Т

N 6/399 від 16.10.96 м.Київ

( Лист втратив чинність на підставі Листа Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 7/7-1010 від 04.10.2000 )

О лимитах на содержание службы заказчика по строительству

Госкомградостроительства направляет "Лимиты на содержание аппарата заказчика в капитальном строительстве".

Указанные лимиты вводятся с 1 января 1997 года и не учитывают дополнительные затраты, связанные с отнесением работников областных и городских управлений капитального строительства к государственным служащим. Дополнительные средства на покрытие этих затрат учитываются отдельной строкой согласно соответствующим расчетам, выполненным в установленном порядке и согласованным с Госкомградостроительства.

Изменение норм отчислений на содержание службы конкретного заказчика, по объективным причинам отличающихся от приведенных в приложении, производится по согласованию с Госкомградостроительства в установленном порядке.

| Первый заместитель Председателя | А.В.Беркута |
| --- | --- |

Приложение

к письму

Госкомградостроительства

от 16.10.96 г. N 6/399

Лимиты затрат на содержание аппарата заказчика в капитальном строительстве

Размер лимитов на содержание аппарата заказчиков в процентах к общей базисной сметной стоимости по итогу графы 8 глав 1...9, исчисленной в базисных ценах 1997 года в соответствии с "Порядком определения стоимости строительства, осуществляемого на территории Украины" (ДБН IV-16-96 ч. II).

-----------------------------------------------------------------

| Годовые объемы капитальных вложений   |          %            |

|---------------------------------------+-----------------------|

|до 5 млн. грн.                         |         3,0           |

|---------------------------------------+-----------------------|

|от 5 до 10 млн. грн.                   |         2,5           |

|---------------------------------------+-----------------------|

|от 10 до 20 млн. грн.                  |         2,0           |

|---------------------------------------+-----------------------|

|от 20 до 30 млн. грн.                  |         1,75          |

|---------------------------------------+-----------------------|

|от 30 до 40 млн. грн.                  |         1,0           |

|---------------------------------------+-----------------------|

|40 и более млн. грн.                   |         0,8           |

-----------------------------------------------------------------

Напечатано: Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины. "Специальный выпуск

нормативных материалов по особенностям определения

стоимости строительства, ремонта и реставрации в 1998

году". Выпуск N 32, март, 1998 г., К.: ЦЕНТР

"ИНПРОЕКТ".